|  | Curso: Informática Turma: 302 |
| --- | --- |
|  | Disciplina: Desenvolvimento de Projeto II Versão 1 |
|  | Professor(a): Edwin Behnke |
|  | Integrantes: Beatriz Cristina Deschamps Joel Reis Till Kemilly Domingos de Souza Pedro Henrique Knaul Bosenbecker |

1 - TEMA DETALHADO

o life healthy é um projeto de site em que abordamos receitas saudáveis separadas em categorias de acordo com o interesse do usuário como perda de peso, ganho de massa, salgados e bebidas fitness, agregamos também a criação de um login seguido por um perfil de usuário,a possibilidade do usuário estar fazendo o cálculo da taxa de metabolismo basal, e tornando o menu responsivo, o objetivo do Life Healthy é promover um estilo de vida equilibrado e consciente, facilitando o acesso a informações de qualidade e incentivando a prática de hábitos saudáveis no dia a dia.

2 – FLUXO DE NAVEGAÇÃO (SOMENTE PARA SITES)

3 - TRABALHOS CORRELATOS

Receiteira

Tudo Gostoso

Paraíso Saudável

Liv Up

4 - TECNOLOGIAS ADOTADAS

Python

HTML 5

CSS3

JavaScript

Sqlite

5 - DIVISÃO DO TRABALHO

5.1. Front-end - Pedro e Kemilly

5.2. Back-end - Pedro e Kemilly

5.3. Banco de Dados - Beatriz e Joel

5.4. Conteúdo dos Documentos - Beatriz e Kemilly

6-Cronograma

| mês | Status | atividades |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fevereiro | Lançado | pesquisas sobre o tema |  |
| março | Lançado | pesquisas sobre a estética e início do html |  |
| abril | bloqueado | greve |  |
| maio | bloqueado | greve |  |
| junho | Lançado | continuação ao desenvolvimento html e início da estilização css |  |
| julho | Lançado | Estudo de integração do banco de dados com python. |  |
| agosto | Lançado | início ao código responsável por calcular a taxa basal. |  |
| setembro | Lançado | Termino do código responsável por calcular a taxa basal e início do Banco de Dados |  |
| outubro | Em andamento | junção do banco + criação de páginas “herdeiras” |  |
| novembro | Não iniciado | ajustes finais |  |
| dezembro | Não iniciado | ajustes finais |  |

7 - REQUISITOS

- Exijo uma página de Login - Preciso de um site responsivo para celular - Quero favoritar as receitas - desejo cadastrar receitas - necessito de um menu acessível

8 - REFERÊNCIAS

- link github: https://github.com/deschampsbia/life..healthy - Asbran: receitas práticas e saudáveis - (asbran) - Terra: 4 receitas saudáveis e fáceis para o jantar - Receitaria: 44 receitas de comida saudável para todas as refeições do dia - Tudo Gostoso:Alimentação Saudável - TudoGostoso

9- Histórico de Versões

| Versão (XX.YY) | Data (DD/MM/YYYY) | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/03/2024 | Beatriz Deschamps | Inicialização projeto |
| 1.2 | 24/07/2024 | Pedro Knaul | Atualização do projeto |
| 1.3 | 02/09/2024 | Pedro knaul | Atualização TBM |
| 1.4 | 07/10/2024 | Joel Reis | Aplicação do Banco de Dados |

10- Código do trabalho