|  | **Curso:** Informática **Turma**: 302 |
| --- | --- |
| **Disciplina:** Desenvolvimento de Projeto II Versão 1 |
| **Professor(a):** Edwin Behnke |
| **Integrantes:**  Beatriz Cristina Deschamps  Joel Reis Till  Kemilly Domingos de Souza  Pedro Henrique Knaul Bosenbecker |

| **1 - TEMA DETALHADO** |
| --- |
| o life healthy é um projeto de site em que abordamos receitas saudáveis separadas em categorias de acordo com o interesse do usuário como perda de peso, ganho de massa, salgados e bebidas fitness, agregamos também a criação de um login seguido por um perfil de usuário,a possibilidade do usuário estar fazendo o cálculo da taxa de metabolismo basal, e tornando o menu responsivo, o objetivo do Life Healthy é promover um estilo de vida equilibrado e consciente, facilitando o acesso a informações de qualidade e incentivando a prática de hábitos saudáveis no dia a dia. |

| **2 – FLUXO DE NAVEGAÇÃO (SOMENTE PARA SITES)** |
| --- |

| **3 - TRABALHOS CORRELATOS** |
| --- |
| Receiteira |
| Tudo Gostoso |
| Paraíso Saudável |
| Liv Up |

| **4 - TECNOLOGIAS ADOTADAS** |
| --- |
| Python |
| HTML 5 |
| CSS3 |
| JavaScript |
| Sqlite |

| **5 - DIVISÃO DO TRABALHO** |
| --- |
| 5.1. Front-end - Pedro e Kemilly |
| 5.2. Back-end - Pedro e Kemilly |
| 5.3. Banco de Dados - Beatriz e Joel |
| 5.4. Conteúdo dos Documentos - Beatriz e Kemilly |

| **6-Cronograma** |
| --- |

| **mês** | **Status** | **atividades** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fevereiro | Lançado | pesquisas sobre o tema |  |
| março | Lançado | pesquisas sobre a estética e início do html |  |
| abril | bloqueado | greve |  |
| maio | bloqueado | greve |  |
| junho | Lançado | continuação ao desenvolvimento html e início da estilização css |  |
| julho | Lançado | Estudo de integração do banco de dados com python. |  |
| agosto | Lançado | início ao código responsável por calcular a taxa basal. |  |
| setembro | Lançado | Termino do código responsável por calcular a taxa basal e início do Banco de Dados |  |
| outubro | Em andamento | junção do banco + criação de páginas “herdeiras” |  |
| novembro | Não iniciado | ajustes finais |  |
| dezembro | Não iniciado | ajustes finais |  |

| **7 - REQUISITOS** |
| --- |
| * Exijo uma página de Login * Preciso de um site responsivo para celular * Quero favoritar as receitas * desejo cadastrar receitas * necessito de um menu acessível |

| **8 - REFERÊNCIAS** |
| --- |
| * link github: <https://github.com/deschampsbia/life..healthy> * Asbran: [receitas práticas e saudáveis - (asbran)](https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/04/nutribook-receitas-praticas-e-saudaveis.pdf) * Terra: [4 receitas saudáveis e fáceis para o jantar](https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/degusta/receitas/4-receitas-saudaveis-e-faceis-para-o-jantar,8d91c754c3fb5aa14254afdfbc886781hkud8t8d.html#google_vignette) * Receitaria: [44 receitas de comida saudável para todas as refeições do dia](https://www.receiteria.com.br/receitas-de-comida-saudavel/) * Tudo Gostoso:[Alimentação Saudável - TudoGostoso](https://www.tudogostoso.com.br/categorias/1334-alimentacao-saudavel) |

| **9- Histórico de Versões** |
| --- |

| **Versão**  **(XX.YY)** | **Data**  **(DD/MM/YYYY)** | **Autor** | **Descrição** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/03/2024 | Beatriz Deschamps | Inicialização projeto |
| 1.2 | 24/07/2024 | Pedro Knaul | Atualização do projeto |
| 1.3 | 02/09/2024 | Pedro knaul | Atualização TBM |
| 1.4 | 07/10/2024 | Joel Reis | Aplicação do Banco de Dados |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **10- Código do trabalho** |
| --- |

























